# Proyecto Scope Lite

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | MEPPP |
| **Jefe de proyecto:** | Giovani Misael Alfaro Sanchez |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historial de versiones** | | |
| **Versión** | **Fecha**  **(dd/mm/aaaa)** | **Comentarios** |
| 1,0 | 02/06/18 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| 1. Resumen Ejecutivo | |
| --- | --- |
| La organización MEPPP es una asociación que busca concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente, la cual se encarga de realizar donaciones de árboles, dicha asociación tiene como problema principal la falta de sistema que les permita gestionar las solicitudes de donaciones de árboles y de igual manera que sea publicitario.  Se propuso la idea la implementación de un sitio que web que tendrá como principal objetivo gestionar las peticiones de donaciones, así como también brindar un medio de publicidad dando a conocer los productos y servicios que ofrece.  El desarrollo del sitio web será iniciado el día 14 de mayo del 2018 y concluirá hasta el 02 de agosto del mismo año. | |
|  | |
|  |  |
|  | |

| 2. objetivos del negocio | |
| --- | --- |
| * 1. **Descripción de producto (solución):** | *Desarrollar una aplicación web la cual permita gestionar las peticiones y de donaciones de una forma rápida y sencilla, además el sitio web podrá servir como publicidad ya que, esta asociación no es muy conocida.*  *Dicha aplicación tendrá como beneficios proporcionar una mejor atención a las personas interesadas ya que, por medio de esta, podrán consultar información relevante sobre los servicios que se tienen disponibles, por otro lado, ayudara a tener un mejor control sobre las nuevas donaciones que le son solicitadas.* |
|  | |
| * 1. **Objetivos de negocio:** | *La asociación* MEPPEP *tendrá grandes beneficios gracias a la implementación del sitio web, los cuales son los siguientes:*   * *Mejor gestión en las donaciones* * *Mayor publicidad* * *Reducción en gastos de papelería* * *Tener un mejor control de los árboles que tienen*   *Ejemplos:* |
|  | |

| 3. Descripción del proyecto | | |
| --- | --- | --- |
| Para cada área de abajo, proporcione los detalles suficientes para definir adecuadamente este proyecto: | | |
| 3,1 alcance del proyecto | | |
| Incluye: | Lista de los resultados del proyecto primario | |
|  | | |
| No incluye: | Para clarificación, enumere lo que no está incluido en este proyecto | |
|  | | |
| 3,2 dependencias externas: | | Anteriormente, la empresa ya contaba con un sitio web, pero desafortunadamente no está en uso ya que aún tiene algunas errores y funciones que no se implementaron, por lo cual será necesario realizarlo de nuevo, para la recopilación de información nos dirigimos directamente con el dueño de la empresa. |
|  | | |
| 3,3 suposiciones/restricciones: | | * La fecha de terminación del proyecto será el 05 de agosto del 2018. * La información la proporcionara el dueño de la empresa. * Los documentos que se vallan realizando estarán disponible para todos los miembros del equipo en un repositorio. * Todos los miembros del equipo de desarrollo tienen acceso a información. * La planeación se realizará de acuerdo con los tiempos definidos. * Cualquier cambio que se realice se debe actualizar en el documento oficial. |
|  | | |

| 5. enfoque del proyecto |
| --- |
|  |
| Con el objetivo de tener una buena administración y comunicación durante el desarrollo del proyecto se realizarán algunas reuniones, para monitorear avances, dudas, problemas, o cuestiones relacionadas con el desarrollo.  Las reuniones que se realizaran serán definidas con tiempo, para que cada uno de los integrantes estén enterados y asistan, este tipo de reuniones se realizan una vez a la semana, se hablan temas relacionados con el proyecto  En cada una de las reuniones se realizará una minuta de reunión para tener documentados las cosas de las que se hablaron, así como los acuerdos a los que se llegaron. |
| **¿Cómo se abordarán los problemas del proyecto?** |
| * Todo lo relacionado con el proyecto será priorizado, resuelto y se informará de cada uno de los problemas dependiendo del encargado de la tarea, lo cual se estableció en la matriz de comunicación. * En cada una de las reuniones se llenará un formato con los problemas presentados y cómo es que fueron resueltos. |
| **¿Cómo se tratarán las solicitudes de cambio?** |
|  |
| **Enumere cualquier reunión programada del equipo de proyecto, informes de estado planificados:** |
|  |

| 6. autorizaciones | |
| --- | --- |
|  | |
| **La declaración de alcance, la programación del proyecto, el plan de recursos y el presupuesto del proyecto están aprobados por: Líder de proyecto** | |
| 1. **Patrocinador del proyecto:** | Equipo de trabajo |
| 1. **Jefe de proyecto:** | Giovani Misael Alfaro Sánchez |
| **Los cambios de línea de base del rendimiento del proyecto serán aprobados por:** | |
|  |  |
| 1. **Jefe de proyecto:** | **Giovani Misael Alfaro Sánchez** |
| **Los resultados del proyecto serán aprobados/aceptados por:** | |
|  |  |
| 1. **Actores clave** | **Giovani Misael Alfaro Sánchez** |

| 7. aprobación/firmas de la declaración del alcance del proyecto | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | MEPPP | | | |
| **Jefe de proyecto:** | Giovani Misael Alfaro Sánchez | | | |
| El propósito de este documento es proporcionar un vehículo para documentar los esfuerzos iniciales de planificación para el proyecto. Se utiliza para alcanzar un nivel satisfactorio de mutuo acuerdo entre el Gerente del proyecto y los patrocinadores del proyecto y los propietarios con respecto a los objetivos y alcance del proyecto antes de que se cometan recursos significativos y se incurran gastos. | | | | |
| **He revisado la información contenida en esta declaración del alcance del proyecto y estoy de acuerdo:** | | | | |
| **Nombre** | | **Papel** | **Firma** | **Fecha**  **(mm/dd/aaaa)** |
| Mary Carmen Crescencio Bernal | |  |  |  |
| Giovani Misael Alfaro Sanchez | |  |  |  |
| Jonathan Jair Alfaro Sanchez | |  |  |  |
| Miguel Angel Mandujano Barragán. | |  |  |  |

Las firmas anteriores indican una comprensión del propósito y el contenido de este documento por quienes lo firman. Al firmar este documento, aceptan esto como el Declaración del ámbito del proyecto Documento.