# Minuta de reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | MEPPP | | |
| Fecha de la reunión: (DD/MM/YYYY) | 18/05/2018 | **Ubicación:** | UTL |
| Preparadas por: | Giovanni Misael Alfaro Sánchez | **Duración:** | 1.30 horas |

|  |
| --- |
| 1. Propósito de la reunión |
| Reunión de arranque. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Asistencia a la reunión *(agregue filas según sea necesario)* | | | |
| **Nombre** | **Rol** | **Correo** | **Teléfono** |
| Giovanni Misael Alfaro Sánchez | Gerente de proyecto / Programador | [giovannimisael007@hotmail.com](mailto:giovannimisael007@hotmail.com) | 417-109-12-50 |
| Mary Carmen Crescencio Bernal | Analista / Programadora | [marylupe58@hotmail.com](mailto:marylupe58@hotmail.com) | 417-104-97-74 |
| Miguel Ángel Mandujano Barragán | Diseñador / Programador | [miguel\_dark97@hotmail.com](mailto:miguel_dark97@hotmail.com) | 417-100-92-87 |
| Jonathan Jair Alfaro Sánchez | Programador / Probador | [jonathan\_jair\_01@hotmail.com](mailto:jonathan_jair_01@hotmail.com) | 417-102-6355 |

|  |
| --- |
| 3. Agenda de la reunión |
| Hablar de los temas que nos permitan dar inicio al proyecto cuatrimestral.  **Puntos importantes a tratar:** Fechas del diagrama de Gantt, organigrama, alcances del proyecto. |

| 4. Notas de la reunión, decisiones, problemas |
| --- |
| **01.18.05.18:** La maestra Eugenia llevo a cabo el pase de lista, así como también nos dio una introducción a la materia, contextualizando acerca de que haremos en la materia de Integradora.  **02.18.05.18:** La maestra Eugenia nos platicó los diferentes temas que haremos durante el cuatrimestre que van en relación a la materia de Integradora, administración de proyectos y desarrollo de aplicaciones.  **03.18.05.18:** La maestra Eugenia nos ayudó a resolver las dudas acerca de la bitácora que se llevará en el cuaderno, en donde algunos compañeros plantearon sus dudas y la maestra dio respuesta a ellas.  **04.18.05.18:** Como equipo tenemos el inconveniente de que aún no tenemos los alcances del proyecto. Pero nuestra analista Mary se comprometió a realizar este apartado.  **05.18.05.18:** La maestra Eugenia fue a platicar con el profesor Rodolfo para resolver las dudas que teníamos.  Una vez que volvió nos dijo las fechas de inicio y fin del proyecto, información acerca de los estándares de calidad y el idioma en el que redactaremos los documentos del proyecto.  **06.18.05.18:** Como equipo hablamos acerca de cómo llamar el proyecto, en donde se dieron las siguientes opciones:  Giovanni dijo que “Movimiento verde”, Miguel y Jonathan coincidieron en llamarlo “Movimiento ecologista” siguiendo de Mary que también estuvo de acuerdo con esta última opción. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Elementos de acción *(agregue filas según sea necesario)* | | |
| **Acción** | **Asignado a** | **Fecha de vencimiento** |
| Preguntar fecha de inicio y fin del proyecto para poder hacer la planeación.  **R:** inicio: lunes 14/05/18 **|** fin: jueves 02/08/18 | JJAS, Maestra Eugenia | 18/05/2018 |
| Calidad. Que normas y hacía que serán enfocadas.  **R:** al software, se verán con la maestra Neli. | Maestra Eugenia | 25/05/2018 |
| Listado de actividades que vamos a desarrollar durante el parcial. | Maestra Eugenia, maestro Rodolfo | 25/05/2018 |
| Idioma de los documentos.  **R:** en ambos lenguajes (español e inglés). Preguntar al profesor Rodolfo cuales documentos van en que idioma. | Maestra Eugenia | 25/05/2018 |
| Generar una minuta de reunión donde se identifiquen el [organigrama](#Organigrama) del equipo de trabajo, la [descripción](#Descripcion) y [alcance](#Alcance) y del proyecto. | GMAS | 19/05/2018 |
| Realizar una investigación para determinar los alcances del proyecto.  Nota: Partir de que el proyecto debe tener un carrito de compras. En el transcurso del cuatrimestre podría tener algunas mejoras. | MCCB | 25/05/2018 |
| Definir el nombre del proyecto. | Equipo de trabajo | 18/05/2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Próxima reunión | | | | | | |
| **Fecha: (DD/MM/YYYY)** | | 01/05/2018 | **Hora:** | 18:45 pm | **Ubicación:** | UTL |
| **Agenda:** | Tratar asuntos de la reunión anterior. | | | | | |

**Organigrama**

**Descripción del proyecto**

Movimiento Ecologista Preocupados por El Planeta A.C. es una organización sin fines de lucro dedicada al cuidado del medio ambiente por medio de donaciones de árboles que surgió a partir de la idea de Sebastián Sánchez Castro, quien con su amor por la naturaleza y con el apoyo de su familia comenzó esta organización.

El proyecto consiste en desarrollar un sitio web para la organización, con el fin de ayudar a gestionar la manera en que se realizan las donaciones de árboles a la comunidad, ya que se busca tener un impacto en la sociedad, además de esto se pretende que con dicho sitio sea más fácil dar publicidad a la organización y por consiguiente sea más reconocida en el municipio de Acámbaro.

**Alcance**

El sitio web que será desarrollado durante un periodo de 4 meses con fecha de inicio 14 de mayo y de terminación el 2 de agosto del 2018 para la empresa Movimiento Ecologista Preocupados por El Planeta A.C. el cual deberá ser completamente funcional cumpliendo con los requerimientos funcionales.

Cada una de las páginas del sitio web deberán ser desarrolladas de acuerdo con los colores, estilo, fuentes, imágenes, funciones y características específicas acordadas durante las reuniones con el cliente.

Además, el sitio web deberá contener un carrito de compras que permita realizar compras en línea. También un Panel de control, donde el administrador de la empresa podrá monitorear y gestionar los módulos del sitio.

El proyecto será desarrollado usando el framework CodeIgniter, lo que indica que como lenguaje de programación se utilizará PHP. Como gestor de Bases de datos se utilizará MySQL.