# Minuta de reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | MEPPP | | |
| Fecha de la reunión: (DD/MM/YYYY) | 29/06/2018 | **Ubicación:** | UTL |
| Preparadas por: | Giovanni Misael Alfaro Sánchez | **Duración:** | 50 minutos |

|  |
| --- |
| 1. Propósito de la reunión |
| Revisión de los avances de segunda actividad “Puesta en Marcha” del segundo parcial. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Asistencia a la reunión *(agregue filas según sea necesario)* | | | |
| **Nombre** | **Rol** | **Correo** | **Teléfono** |
| Giovanni Misael Alfaro Sánchez | Gerente de proyecto / Programador | [giovannimisael007@hotmail.com](mailto:giovannimisael007@hotmail.com) | 417-109-12-50 |
| Mary Carmen Crescencio Bernal | Analista / Programadora | [marylupe58@hotmail.com](mailto:marylupe58@hotmail.com) | 417-104-97-74 |
| Miguel Ángel Mandujano Barragán | Diseñador / Programador | [miguel\_dark97@hotmail.com](mailto:miguel_dark97@hotmail.com) | 417-100-92-87 |
| Jonathan Jair Alfaro Sánchez | Programador / Tester | [jonathan\_jair\_01@hotmail.com](mailto:jonathan_jair_01@hotmail.com) | 417-102-6355 |

|  |
| --- |
| 3. Agenda de la reunión |
| Revisar los avances que se tienen de la actividad “Puesta en Marcha” hasta el día de hoy 29/06/2018. |

| 4. Notas de la reunión, decisiones, problemas |
| --- |
| **01.29.06.18:** La maestra Maru nos dio algunas observaciones de la elaboración de la minuta #4.  **02.29.06.18:** Mary comento que ya tenia un listado de 82 mitigaciones y que solo faltaba agregarlos a la plantilla BD de Riesgos, además de que ya había terminado la investigación de estudio de roles la cual se integraría a la actividad presente.  **03.29.06.18:** Jonathan y Miguel mencionaron que ya estaba terminada la parte de investigación de sitios web y las diversas plataformas de comercio electrónico y que ya estaban agregadas en el reporte de la actividad.  **04.29.06.18:** Giovanni mencionó que ya estaba terminada la plantilla Plan de Contingencia de Riesgos y que solo faltaba hacer modificación en las otras plantillas involucradas (BD de Riesgos y Herramienta para la Administración de Riesgos).  Además, se mostró la estructura del diagrama EDT generado desde Project y las modificaciones que se realizaron al documento Ms Project “EDT\_MEPPP”.  También se presento el presupuesto total del proyecto en base al estudio de roles realizado por Mary y que reflejaba el costo de cada una de las tareas.  **05.29.06.18:** Jonathan nos explicó la estructura de organización que tendría el repositorio en GitHub.  **06.29.06.18:** Se comento que faltaba realizar unos cambios en los archivos de la aplicación pero que ya estaban integradas las librerías: cart, pagination, Full calendar, animation y CSShake. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Elementos de acción *(agregue filas según sea necesario)* | | |
| **Acción** | **Asignado a** | **Fecha de vencimiento** |
| Agregar la lista de mitigaciones a la plantilla BD de Riesgos. | MCCB | 30/06/2018 |
| Agregar el estudio de roles al reporte de la actividad. | MCCB | 30/06/2018 |
| Modificar las plantillas para de Riesgos que contienen la localización de dichos archivos. | GMAS | 30/06/2018 |
| Redactar la introducción del reporte de la actividad. | Todos | 30/06/2018 |
| Redactar el uso de las librerías en el apartado Innovación. | Todos | 30/06/2018 |
| Realizar las conclusiones solicitadas en la actividad. | Todos | 30/06/2018 |
| Subir a GitHub los archivos correspondientes a cada miembro del equipo. | Todos | 30/06/2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Próxima reunión | | | | | | |
| **Fecha: (DD/MM/YYYY)** | | 06/06/2018 | **Hora:** | 06:50 pm | **Ubicación:** | UTL |
| **Agenda:** | Solicitar estado de calificaciones de la actividad Construcción del Sitio Web y Puesta en Marcha. | | | | | |

## Cumplimiento de acuerdos minuta anterior

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdo** | **¿Se cumplió?** | | **Porcentaje de avance** |
| **Si** | **No** |
| Se realizó la exposición de la librería “animation” de CodeIgniter. | **X** |  | **100%** |
| Se realizó la investigación de servidores web (Hosting). | **X** |  | **100%** |
| Se llevo a cabo una investigación de plataformas con Comercio electrónico para hacer una comparativa con nuestro proyecto. | **X** |  | **100%** |
| Se realizó la creación de la plantilla Herramienta para la Administración de Riesgos. | **X** |  | **100%** |
| Se realizó un Estudio de salarios para hacer un estimado del costo del proyecto. | **X** |  | **100%** |
| Se creo el diagrama EDT (WBS) con fecha de inicio, fin y duración de las actividades. | **X** |  | **100%** |
| Repositorio GitHub |  | **X** | **0%** |
| Se llevo a cabo la integración de las librerías a la aplicación y falta la justificación en el apartado “Innovación” del reporte. | **X** |  | **80%** |
| Conclusiones |  | **X** | **0%** |